## Slide 1
RFID Manager
Arbetssätt
Utvecklingsflöde • Verktyg • Roller • AI-assistans
2026-06-14

## Slide 2
Vårt arbetssätt — översikt
AI-assisterad utveckling med tydlig struktur och iteration
🎯 Målstyrt
• Varje fas har tydliga acceptanskriterier • Kund (projektledare) godkänner innan nästa steg • Prioritering via Produkt-Roadmap
🔄 Iterativt
• Korta cykler: bygg → testa → godkänn • AI-assistenten utför, kunden granskar • Kontinuerlig förbättring
📝 Dokumenterat
• Allt finns i wikin (Karpathy-pattern) • Beslut loggas • Återanvändbara artefakter • Snabb onboarding
🤖 AI-assistans (OpenCode)
• Chat-interface: instruktioner → kod • AI utför implementation, tester, dokumentation • Kunden granskar och godkänner • Transparent — allt visas i terminalen • AI-agenter för parallella uppgifter
📊 Tre nivåer av planering
• Roadmap (Fil: Produkt-Roadmap.md) — Långsiktig vision, faser 1-6+ • Kanban (Fil: Kanban.md) — Veckovis taktik, att göra/pågår/klart • Session log (dokumenteras löpande) — Vad gjordes, beslut, nästa steg

## Slide 3
Verktyg
Helst open source, minimal overhead
🧠 OpenCode AI-assistent
CLI-baserad AI som utför kod, tester, dokumentation. Integrerad med terminalen.
📓 Obsidian Wiki/Kunskapsbas
All dokumentation i markdown med Karpathy-pattern: stort index → djupdykning i delområden.
📋 Kanban (Obsidian) Task management
Inbyggd i wikin via plugin. Att göra → Pågår → Klart. Länkar till wiki-sidor.
💻 Neovim Editor
Primär kod-editor. AI-terminal via OpenCode.
🐙 GitHub Versionshantering
Två repos: rfid-manager (wiki) rfid-manager-android (kod).
🐳 Docker Miljö
Mosquitto broker, testverktyg, isolering.

## Slide 4
Utvecklingsflöde
Från behov till godkänd funktion — steg för steg
1. Behov
Kund/PM identifierar en ny funktion eller förbättring
2. Planering
Läggs till i Kanban Att göra. Prioriteras.
3. Implementation
AI implementerar enligt krav och accepanskriterier
4. Demo
Kunden granskar live: testkör, inspekterar
5. Godkännande
Kund godkänner → flyttas till Klart i Kanban
6. Dokumentation
Wiki uppdateras: beslut, konfig, kommandon
🔁 Iterationsloop
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Behov → Kanban (Att göra) → AI implementerar → Kund testar → Godkänt? │ │ │ │ │ ┌───────┴────────┐ │ │ │ Ja → Klart + │ │ │ │ Dokumentation │ │ │ │ Nej → Justera │ │ │ └────────────────┘ │ │ │ │ Aldrig klarmarkerad före kund-godkännande. AI-assistenten håller boarden aktuell. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Slide 5
Roller & Ansvar
Tydlig rollfördelning i AI-assisterad utveckling
👤 Kund / Projektledare (Du)
• Säger VAD — definierar behov och acceptanskriterier • Prioriterar — bestämmer vad som görs härnäst • Granskar — testar och godkänner varje funktion • Äger produkten — slutgiltiga beslut • Signerar acceptans i Kundrelationer-och-Acceptans.md
🤖 AI-assistent (OpenCode)
• Säger HUR — föreslår implementation, verktyg, struktur • Utför — skriver kod, tester, dokumentation • Förklarar — pedagogiskt, med tabeller och diagram • Kommer ihåg — session context, beslut, preferenser • Håller Kanban uppdaterad
📋 Kommunikationsmönster
• Kund: "Gör X" → AI utför → "Vad tycker du?" • AI: "Här är resultatet..." + fråga om nästa steg • Uppföljningsfrågor uppmuntras • All dialog sparas i kontexten under sessionen • Nya sessioner börjar med: "Vad gjorde vi sist?"
✅ Godkännandeprocess
• Efter implementation: AI visar resultat • Kund testar själv eller granskar • Om godkänt: markeras i Kanban + sign-off • Om inte: justering + ny granskning • Alla godkännanden dokumenteras: "✅ Godkänt 2026-06-14" med testfallsreferens

## Slide 6
Wiki-struktur (Karpathy-pattern)
Ett index → många djupdykningar — skalbar kunskapsbas
📄 index.md (navet)
• Huvudingång till all dokumentation • Kategoriserade sektioner • Länkar till specialiserade sidor • Underhålls: döda länkar tas bort • Alla sidor måste finnas Exempelstruktur: ┌─────────────────────────────────┐ │ index.md │ ├─────────────────────────────────┤ │ • Om project │ │ • Installation │ │ • MQTT-Infrastruktur │ │ • App-Architecture │ │ • Kanban │ │ • Produkt-Roadmap │ │ • Kundrelationer-och-Acceptans │ │ • ... │ └─────────────────────────────────┘
📑 Specialiserade sidor
• Varje ämne har sin egen sida • Innehåller: beskrivning, konfig, kommandon, exempel • Länkar mellan sidor (wiki-länkar) • Kanban innehåller bara status, detaljer i separata sidor Exempel (MQTT-Infrastruktur.md): 1. MQTT-protokollet 2. Vår broker (Mosquitto) 3. Topologi och nätverk 4. Topics 5. Meddelandeformat 6. QoS 7. Återanslutning 8. Säkerhet 9. Verktyg 10. Flöde 11. Begränsningar 12. Referenser Format: Markdown med rubriker, tabeller, kodblock, ASCII-diagram

## Slide 7
Kanban Board
Inbyggd i Obsidian — enkel men kraftfull
🔜 Att göra (To Do)
• Planerade uppgifter • Prioriteras av kund • Innehåller hela faser nedbrutna i tasks Exempel: [ ] Fas-100 MQTT- infrastruktur [x] Wiki-sida skapad [ ] 1. MQTT-grunder [ ] 2. Vår broker [ ] 3. Topologi ... Checkboxar för spårbarhet
🔄 Pågår (In Progress)
• Aktuellt arbetsområde • Max 1-2 saker i taget • AI-assistenten flyttar hit när arbete påbörjas Flöde: Att göra → Pågår → Klart ↑ ↓ └── Justering ────┘
✅ Klart (Done)
• Godkända funktioner • Datum för godkännande • Testfallsreferens • Sign-off i Kundrelationer Exempel: [x] 6.1 MQTT-konfig i UI ✅ Godkänt 2026-06-13 [x] BUG-002 Write TC-SCAN-006, TC-E2E-003 ✅ Godkänt 2026-06-13 Regel: aldrig klarmarkerad före kund-godkännande

## Slide 8
Artefakter & Dokument
Allt som produceras under utvecklingen
📱 Android App
• Kotlin + Jetpack Compose • Paho MQTT-klient • Room-databas (SQLite) • NFC Reader/Writer • Material 3 UI • GitHub: rfid-manager- android
📚 Wiki
• index.md — navigation • MQTT-Infrastruktur.md • App-Architecture.md • Produkt-Roadmap.md • Kanban.md • Kundrelationer.md • Testplan.md • GitHub: rfid-manager
🧪 Test & Verktyg
• Python subscriber (+ SQLite) • Python simulator • Testplan med 22 testfall • Användarmanual (PDF) • Presentations-PDFer • Arkitekturdiagram
📦 Releases
• v1.0 (GitHub Release) • APK: app-release.apk • Release notes per fas • Debug-signerad • R8-minifierad • 2.2 MB nedladdning
📊 Presentations-PDFer
• RFID-Manager-Test-Setup.pdf — teknisk översikt • RFID-Manager-Arbetssatt.pdf — processbeskrivning • Skapas med python-pptx + LibreOffice • 16:9 format, mörkt tema
🗺️ Framtida artefakter
• Användarmanual (PDF, klart) • Nomenklaturdokument (topics) • Broker quick reference (PDF) • Docker-compose för CI • Play Store-lansering • TLS-certifikatsguide

## Slide 9
Processregler
Spelregler som håller arbetet fokuserat
Regel 1: Kunden bestämmer VAD
AI-assistenten föreslår och utför, men kunden äger prioritering och acceptans.
Regel 2: Allt dokumenteras
Ingen kod utan wiki-sida. Alla beslut, kommandon och konfigurationer sparas.
Regel 3: Godkänn först, avsluta sen
Ingen task markeras Klart före kund-godkännande.
Regel 4: Arbeta i cykler
Bygg en liten bit, testa, godkänn. Inga stora hopp.
Regel 5: Håll Kanban uppdaterad
AI-assistenten ansvarar. Kunden ska alltid kunna se status.
Regel 6: Två GitHub-repos
Wiki (rfid-manager) och kod (rfid-manager-android) separeras.
Regel 7: master = default branch
Inte main. Alla repos följer detta.
Regel 8: Fråga om osäker
AI-assistenten frågar hellre än gissar. Kunden svarar.

## Slide 10
Sammanfattning
AI-assisterad, kundstyrd, dokumenterad — en skalbar arbetsmetod
Joakim • 2026-06-14